Documento de Control de Cambios (DCC)

Proyecto: Alerta Raven

Código/ID del Proyecto: PROYECTO-SW-001

Versión: 1.0

Fecha de Emisión: 13/11/2025

Autor: Jorge Galindo

Aprobadores: Project Manager y Product Owner

# 1. Propósito

Define el proceso formal de gestión, control y trazabilidad de cambios del módulo main.py de la API de Alerta Raven.

Minimiza impactos de cambios no planificados y evita desviaciones de alcance.

Garantiza análisis, evaluación, aprobación o rechazo con registro auditable.

Mantiene integridad de líneas base: requisitos, diseño, cronograma y presupuesto.

# 2. Alcance

Cambios que afecten líneas base aprobadas del módulo main.py y sus interfaces.

Endpoints y rutas web: /api/auth/login, /dashboard, /logout, /health y estáticos en /static.

Autenticación y seguridad: JWT en cookies (access_token), create_web_token, verify_web_auth.

Ciclo de vida de la app (lifespan): inicialización DB, heartbeat WebSocket, snapshot de métricas, carga de modelo ML.

Integración con database.py, websocket_manager.py, ml.py y configuración CORS.

Pruebas en tests/*.py y documentación técnica/usuario vinculada.

Fases: Planificación, Diseño, Desarrollo, Implementación y Verificación.

# 3. Proceso de Control de Cambios

## 3.1 Iniciación de la Solicitud de Cambio (RSC)

Cualquier miembro/stakeholder autorizado inicia una RSC con descripción, justificación y alcance en main.py.

## 3.2 Registro Inicial y Asignación

Registrar en el Registro de Cambios con ID único.

Asignar responsable para revisión preliminar de completitud.

## 3.3 Análisis de Impacto Detallado

Alcance: endpoints y funciones afectadas (autenticación, rutas web, salud, alertas).

Cronograma: estimaciones por iteración/sprint.

Coste/Presupuesto: librerías (p. ej., pyotp), tiempo y pruebas.

Recursos: backend, QA, seguridad; coordinación con frontend si aplica.

Riesgos: regresiones en login/acceso, seguridad, estabilidad de lifespan.

Calidad: cobertura de tests, estándares FastAPI y seguridad.

Técnico: arquitectura de autenticación, cookies, dependencias (requirements.txt).

## 3.4 Evaluación y Decisión (CCC)

Decisiones: Aprobado, Rechazado, Diferido o Cancelado.

Registrar decisión, fecha, comentarios y condiciones (p. ej., emitir token solo tras segundo factor).

## 3.5 Implementación del Cambio Aprobado

Asignar responsable técnico y plan de actividades.

Modificar main.py manteniendo estilo; actualizar requirements.txt si se añaden dependencias.

Ajustar endpoints/middleware; actualizar static/login.html si el flujo cambia.

## 3.6 Verificación y Cierre

Ejecutar tests (tests/test_unit.py, test_integration_api.py, test_websocket.py, test_performance.py).

Verificación manual: login en http://127.0.0.1:8000/login y acceso a /dashboard.

Si es correcto y sin regresiones, marcar RSC como Cerrada en el Registro.

# 4. Líneas Base del Módulo main.py

Autenticación web: WEB_JWT_SECRET, WEB_JWT_ALGORITHM, ADMIN_USER, ADMIN_PASS.

Funciones: create_web_token(username), verify_web_auth(request).

Endpoints: POST /api/auth/login (cookie access_token httponly), /logout, /dashboard protegido.

Infraestructura: lifespan (DB, heartbeat WebSocket, métricas, ML), estáticos y CORS.

API: /health, alertas y eventos según modelos; PWA (manifest y service worker).

Pruebas: suites en tests/ y BD alertas.db.

# 5. Roles y Responsabilidades

Project Manager: prioriza y monitorea cronograma/presupuesto.

Product Owner: define alcance y criterios de aceptación.

Tech Lead Backend: diseña cambios y revisa PRs.

QA Lead: plan y ejecución de pruebas; no regresiones.

Security Officer: valida seguridad (JWT, cookies, MFA).

Desarrollador Backend: implementa cambios y documentación.

# 6. Formulario de Solicitud de Cambio (RSC) — Plantilla

ID de RSC: AR-API-MAIN-RSC-YYYY-XXX

Solicitante, Fecha, Título del cambio, Descripción detallada, Justificación.

Componentes afectados: main.py, static/login.html, requirements.txt, database.py (si aplica), websocket_manager.py (si aplica).

Endpoints afectados, Impacto esperado (alcance, cronograma, coste, recursos, riesgos, calidad, técnico).

Dependencias/Librerías, Pruebas requeridas, Plan de implementación, Plan de rollback.

Aprobación CCC, Comentarios del CCC, Responsable, Fecha de implementación, Estado.

# 7. Registro de Cambios — Plantilla

| ID RSC | Fecha | Título | Estado | Componente | Decisión CCC | Responsable | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 8. Criterios de Aprobación

Cumple seguridad (JWT, cookies httponly, samesite adecuado).

Cobertura de pruebas actualizada; suites pasan sin errores.

Sin regresiones en rutas críticas (/dashboard, /login, /api/auth/login, /health).

Documentación y configuración actualizadas.

Validación manual del flujo de login y acceso.

# 9. Versionado y Trazabilidad

Versionado semántico cuando cambien contratos de endpoints.

RSC referenciada en commits y PRs; historial del CCC accesible.

# 10. Herramientas y Artefactos

Código: c:/Users/Alejandro/Desktop/AlertaRaven5/api/main.py

Pruebas: c:/Users/Alejandro/Desktop/AlertaRaven5/api/tests/

Frontend: c:/Users/Alejandro/Desktop/AlertaRaven5/api/static/login.html

Dependencias: c:/Users/Alejandro/Desktop/AlertaRaven5/api/requirements.txt

Base de datos: c:/Users/Alejandro/Desktop/AlertaRaven5/api/alertas.db

# 11. Ejemplo de Cambio Relevante (MFA)

Añadir autenticación multifactor (TOTP) en main.py.

Endpoints: POST /api/auth/mfa/challenge y POST /api/auth/mfa/verify.

Emitir access_token solo tras verificación MFA.

requirements.txt: incluir pyotp; frontend: ajustar static/login.html.

Pruebas unitarias e integración del flujo completo.

# 12. Comunicación

Comunicar cambios aprobados con resumen, impacto, fecha y acciones de QA.

Actualizar manuales si cambia el flujo de login.