DOCUMENTO DE SOLICITUD DE CAMBIO/PROYECTO

Fecha: 13/11/2025

De: Jorge Galindo

Para: Consejo de Arquitectos

Copia (CC): Jefes de Proyecto afectados, Product Owners, Seguridad

Asunto: Solicitud Formal para la Implementación de Autenticación de Dos Factores (2FA) en Alerta Raven — API módulo main.py y Dashboard web

---

# 1. Resumen Ejecutivo

Se solicita formalmente la aprobación y los recursos para implementar Autenticación de Dos Factores (2FA) en el sistema Alerta Raven, enfocada en el módulo main.py de la API y el Dashboard web. 2FA añade una capa adicional de protección más allá de contraseñas tradicionales, reforzando la seguridad de accesos, protegiendo información sensible y cumpliendo estándares y normativas vigentes. La iniciativa es clave para mitigar riesgos asociados a vulneración de credenciales y accesos no autorizados.

# 2. Justificación de la Solicitud

Riesgo de Compromiso de Credenciales: contraseñas vulnerables a phishing, keyloggers, fuerza bruta y reutilización.

Protección de Información Sensible: datos de alertas, ubicación, información de usuarios y componentes del proyecto.

Cumplimiento Normativo: alineación con LFPDPPP (México), ISO 27001 y mejores prácticas de seguridad.

Reducción de Riesgos: 2FA bloquea la mayoría de accesos no autorizados incluso con credenciales comprometidas.

Mejora de la Confianza: incrementa la confianza de usuarios, clientes y socios en la robustez del sistema.

# 3. Alcance de la Implementación

Sistemas Prioritarios: API (main.py) y Dashboard web protegidos por cookie JWT (access_token).

Tipos de Usuarios: Administradores y usuarios con acceso a información sensible del Dashboard.

Exclusiones (Fase Inicial): Usuarios básicos con acceso limitado; se propone expansión por fases futuras.

# 4. Opciones de Implementación de 2FA (Recomendadas)

## 4.1 Aplicaciones Autenticadoras (TOTP)

Descripción: códigos temporales de un solo uso generados por apps (Google Authenticator, Authy).

Ventajas: alto nivel de seguridad, sin costo por SMS, fácil adopción.

Implementación: almacenar secreto TOTP por usuario; validar código en /api/auth/mfa/verify usando pyotp.

## 4.2 Código por SMS/Email

Descripción: envío de código de un solo uso por SMS o email.

Ventajas: accesible para usuarios sin app autenticadora.

Consideraciones: costo por SMS, seguridad del canal de correo; recomendable como respaldo.

## 4.3 WebAuthn (Llaves de seguridad / biometría)

Descripción: autenticación sin contraseña o como segundo factor usando llaves FIDO2/biometría.

Ventajas: máxima seguridad y experiencia moderna.

Consideraciones: mayor complejidad de implementación; viable en fases posteriores.

## 4.4 Códigos de Respaldo (Backup Codes)

Descripción: conjunto de códigos únicos para usos de emergencia.

Uso: permitir recuperación cuando el usuario no tiene acceso a su segundo factor.

# 5. Plan de Implementación en Alerta Raven (main.py y frontend)

Backend (main.py): agregar endpoints /api/auth/mfa/challenge y /api/auth/mfa/verify.

Emisión de JWT (cookie access_token) solo tras verificación exitosa en mfa/verify.

Dependencia: pyotp en requirements.txt para TOTP; considerar librerías WebAuthn en fases futuras.

Frontend (static/login.html): flujo en dos pasos (credenciales → código 2FA).

Pruebas: unitarias de TOTP y de endpoints; integración del flujo completo y regresiones de login protectivo.

# 6. Impacto Esperado

Seguridad reforzada de accesos administrativos.

Reducción de probabilidad de incidentes por credenciales comprometidas.

Cumplimiento reforzado de buenas prácticas y normativas.

# 7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo de bloqueo de usuarios: ofrecer códigos de respaldo y proceso de recuperación.

Complejidad adicional: documentación clara y soporte al usuario.

Despliegue: realizar pruebas en entorno de desarrollo y pilotos controlados antes de producción.

# 8. Cronograma Tentativo

Semana 1: Diseño y endpoints backend (challenge/verify) y actualización de requirements.txt.

Semana 2: Integración frontend en login y pruebas unitarias/integración.

Semana 3: Piloto con usuarios administrativos y ajustes; preparación de despliegue.

# 9. Costos y Recursos

Recursos humanos: desarrollador backend, QA, seguridad y apoyo frontend.

Herramientas: pyotp (sin costo), opcional servicio de SMS (coste variable).

# 10. Requerimientos Técnicos

Almacenamiento seguro de secretos TOTP por usuario.

Gestión de sesión: cookie httponly (access_token) emitida tras 2FA.

Registro y auditoría: logs de intentos 2FA (éxito/fallo).

# 11. Criterios de Éxito

Inicio de sesión válido solo con segundo factor correcto.

Cobertura de pruebas y validaciones manuales aprobadas.

Sin regresiones en /login y /dashboard; documentación actualizada.

# 12. Solicitud de Aprobación

Se solicita la aprobación del Consejo de Arquitectos para proceder con el plan de implementación descrito. Tras la aprobación, se iniciará la ejecución conforme al cronograma y se informará al comité de avances y resultados.